
土方填埋合同

甲方（提供场地方）：佛山市高明西江新城土地发展有限公司
乙方（填埋方）：

根据有关法律法规规定，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，现就甲方为乙方开挖的土方提供填埋场地事宜达成一致意见，签订本合同。

项目概况

    1.甲方提供的填埋点位于                 ，面积约为XX亩。受纳土方量约为          立方米。 
    2.乙方的土方来源应为西江产业新城管辖范围内的因开挖地面而产生的基坑泥、弃置土等土方，不能是因建设或清拆建筑物产生的各类建筑垃圾以及清理坑塘、沟渠而产生的各种淤泥。
3.填埋标高要求：                               。

4.填埋时效：须于     年    月    日前按甲方要求完工并经甲方验收合格。

5.工作内容：乙方将在西江产业新城管辖范围内的有关项目中开挖的土方运输到填埋点，按本合同约定的标高、面积、期限进行填埋，并于填埋完成时按甲方的要求对地块进行覆盖和复绿。

6.填埋质量要求：应符合国家、省、市、区安全生产、文明施工管理规定，验收时达到本合同约定的要求，承诺达到合格标准。

二、项目费用

（一）填埋点保证金
乙方应于签订本合同的当日向甲方交纳填埋点保证金    XXXXXX元（为本合同价的20%），交纳后才能进场。若乙方不交纳保证金的，甲方有权单方终止本合同，并有权取消乙方三年内参加西江产业新城内土方填埋点的投标资格。
    （二）填埋点临时使用费

本填埋点的临时使用费为¥XXXXXX元（大写：人民币  XXX）。

2.填埋点临时使用费，乙方分三期支付给甲方：

（1）乙方应于签订本合同之日起5日内向甲方交纳填埋点临时使用费的30%，即XXXXX元，交纳后才能进场。

（2）乙方应于本填埋场地填埋工程量过半或本合同约定工期过半（以先到为准）时向甲方交纳填埋点临时使用费的50%，即XXXXX元。

（3）乙方应于本合同约定的工期到期前10天向甲方交纳填埋点临时使用费的20%，即XXXXX元。

3.若本填埋项目提前完工的，乙方应在提出验收前交纳全部填埋点临时使用费。

4.若乙方不按本合同约定时间支付填埋点临时使用费的，甲方有权向乙方追索全部的填埋点临时使用费，并有权没收保证金。逾期支付达15天以上的，甲方有权取消乙方三年内参加西江产业新城内土方填埋点的投标资格。    
    （三）甲方收取费用账户信息

户名：

收款银行：

收款账号：

    三、双方的权利和责任
    1.甲方按本合同约定为乙方提供开挖土方的填埋点，并为乙方进场填埋提供协助。
乙方必须将土方填埋到甲方的指定填埋点，严格按照划定的填埋点红线范围、标高进行填埋，达到土地平整并保证不影响周边市政设施的使用。乙方不得超面积、超标高、超时限施工。

乙方填埋完成时，须按甲方的要求对填埋的地块开展覆盖和复绿工作。

4.乙方对项目现场进行土方开挖、运输和平整，必须严格组织施工，制定安全措施，加强对施工人员的安全教育。一经发现违章作业、违章指挥等，甲方有权终止本合同。造成人员伤亡事故的，由乙方承担全部事故责任。
5.乙方应按有关部门要求负责填埋点场地的围蔽、出入口硬底化、监控、洗车槽和防扬尘等设施的建设工作，并做好日常施工管理工作。

6.乙方应确保填埋场地的排水管网等市政设施按有关部门要求标准完成铺设，做好场地及周边的保洁卫生、防扬尘措施和满足各项安全、文明施工管理等要求。因填土而影响周边排水的，乙方应提前做好排水渠改道工作，若因填埋工程导致排水不畅或影响其他市政设施使用的，相关整治工作由乙方负责。

7.乙方在填埋工作开展前相关的土方出土、运输等事项应获得环运城管等部门的批准或备案，并将相关批准、备案资料提供给甲方。在工作开展过程中，乙方应将土方出土土源、车辆运输线路等资料报备给甲方。乙方在土方运输、填埋过程中应遵守市容、环保、城管和相关管理部门的规定，其中负责运输的车辆应具有《佛山市建筑垃圾准运卡》，如发生违章、处罚等问题由乙方自行承担和解决。
8.乙方应加强对填埋场地的管理，规范施工进程，确保施工符合有关要求，并承担安全生产责任。若发现乙方违反本合同约定或因乙方违规施工造成他人人身财产损害或导致甲方遭受损失的，由乙方承担全部事故责任和经济损失。甲方有权单方终止本合同，不退还已收取的使用费和保证金并追究乙方责任和损失。

9.乙方应负责处理好与睦邻地块或村居的关系，若由此产生与相邻村集体、单位或个人的矛盾或纠纷的，由乙方自行解决。

四、验收和结算

1.乙方按本合同约定完成填埋工程后，由甲方负责组织有关职能部门对项目现场进行验收。验收合格的，甲方退还保证金；验收不合格的，由甲方直接聘请第三方单位进行整改，所需费用在保证金内直接扣除，保证金不足够支付的由乙方补足。

2.验收时现场实际填埋的土方量与合同签订时约定的土方量是否一致不再进行测算，不进行本填埋点临时使用费的调整。
3.乙方保证在本合同约定的填埋时效内完工。若超期完工的，逾期一日，乙方须每日按填埋点临时使用费的千分之一向甲方支付违约金（甲方有权在保证金中扣除相应的违约金）；逾期一个月以上的，甲方有权免责终止本合同，向乙方收取全部填埋点临时使用费，不退还保证金，并可直接聘请第三方单位继续施工或进行整改，所需费用在保证金内直接扣除，不足部分由乙方支付。因甲方原因或其他不可抗力原因导致逾期的，工期相应顺延。

五、其他

1.因不可抗力原因导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任。

2.因本合同履行而发生纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的，提交至高明区人民法院诉讼裁决。

3.本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：                      乙方：

代表人：                    代表人：                             

签订日期：          年     月    日



